|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión de Review | | | | | | | | | | | | | |
| Actas | | | | **09/03/2020** | | | | **hora 15:00** |  |  | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| Reunión convocada por | | | | | Álvaro de la Flor Bonilla | | | | | | | | | | |
| Tipo de reunión | | | | | Formal | | | | | | | | | | |
| Lugar | | | | | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, despacho I0.71 | | | | | | | | | | |
| Apuntador | | | | | Álvaro de la Flor Bonilla | | | | | | | | | | |
| Asistentes | | | | | Álvaro de la Flor Bonilla, José Antonio Parejo Maestre | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Temas del orden del día | | | | | | | | | | | | | |
| **Minutos** | | | |  | | | | |  |  | | **áLVARO DE LA FLOR bonilla** | | | |
| Discusión | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Revisión del cumplimiento de las tareas establecidas en el Sprint 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| conclusión | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| actividades | | | | | | | COMENTARIOS | | | | realizada | | PARCIALMENTE REALIZADA | | no realizada |
| Lectura/Escritura etiquetas NFC | | | | | | |  | | | | X | |  | |  |
| Registro de usuarios | | | | | | | Falta integración simple con cuenta de Google | | | |  | | X | |  |
| Mockups de la aplicación | | | | | | |  | | | | X | |  | |  |
| Iniciar sesión con Firebase | | | | | | | Falta integración simple con cuenta de Google | | | |  | | X | |  |
| API de los productos con Firebase | | | | | | | Falta definir JSON para la parte privada (usuario individual) | | | |  | | X | |  |
| Guardado de los productos en almacén personal | | | | | | |  | | | |  | |  | | X |
| Documentar Sprint 1 y 2 | | | | | | |  | | | |  | |  | | X |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACUERDO | | |
| Para la constancia de la reunión, queda firmado el siguiente acuerdo. | | |
| NOMBRE | FIRMA | FECHA |
| ÁLVARO DE LA FLOR BONILLA |  | 09/03/2020 |
| JOSÉ ANTONIO PAREJO MAESTRE |  | 09/03/2020 |